
安全文明施工责任须知
为加强和维护施工期间的安全管理和正常工作秩序，确保区域安全，环境整洁。施工方在施工期间须按照以下规定执行：
一、施工方须凭《厦门理工学院校园施工登记表》到物业公司备案后方可施工。

二、施工现场的安全工作由施工方负责，施工方应指定一名现场安全员负责施工现场的安全工作。施工期间，施工方应接受物业公司对安全文明施工工作的监督检查，自觉服从监督人员的管理。

三、对施工的安全监督检查工作由物业公司指派值勤的保安员负责。同时，厦门理工学院后勤处、保卫处对施工期间的安全工作实施监督指导。

四、施工方在施工期间，必须严格遵守安全操作规程，严格落实防范措施，禁止违章作业，确保施工安全。

五、施工方在甲方区域施工期间（如遇特殊情况施工日期顺延）。每天施工的时间按规定执行（遇特殊情况另行通知），施工期间不得影响师生工作、学习及生活，非施工时间不准擅自进入。

六、施工方人员及车辆等进入施工区域时，应按指定的路线和区域出入，不得在非施工区域乱窜、滞留。

七、禁止在施工场所非吸烟区域吸烟。

八、严禁使用明火作业（含电、气焊等）。如工作需要必须动用明火作业的，施工方应报告物业公司，经物业批准后方可作业，在动火前，必须采取必要的消防安全措施，清除周围的可燃物，准备消防器材，落实防火监护人员等。动火结束后，应及时清理现场，认真检查，防止余火复燃而引发事故。

九、当日施工结束后，施工方应清扫、冲洗施工场所的渣土、碎材、刨花、锯末等施工垃圾，并装袋处理。严禁在通道处乱堆乱放，保持通道畅通，保证施工场所安全整洁。施工结束后，必须将渣土、废料和垃圾清运干净。施工期间，施工方施工车辆应按指定路线进出施工现场，施工人员及车辆进出前做好密封、清理工作，防止将污染带到校园内。
十、施工方在甲方区域内须文明施工，着装应整洁，不准穿拖鞋、赤背，不得大声喧哗、随地吐痰，不得在施工场所聚众闹事、就餐、喝酒等。

十一、施工方人员收工离开施工场所时，必须对现场进行安全检查，并切断施工全部电源。

十二、施工方携带物品外出应持有物业公司开具的持物证明，交保安核验后方可通行并自觉接受检查。

十三、凡应违规造成的后果由施工方承担。

十四、违章扣款规定：

1、施工人员、车辆不按指定路线出入或在非施工区域乱窜、滞留或非施工期间擅自进入施工场所，每次从押金中扣除200元。

2、施工场所非吸烟区域，每发现施工方施工人员吸烟从押金中扣除200元；发现烟蒂每个从押金中扣除100元。

3、在通道处堆放施工材料、垃圾，学校道路上有施工方施工泥土或垃圾等，发现1-2次给予劝告，屡劝不改的每次从押金中扣除200元。施工期间，施工方对学校环境造成永久性污染，应恢复原状并承担相应的经济赔偿。
4、在施工现场使用电炉、电加热器，给予没收器具并从押金中扣除500元。

5、施工方在施工场所未经批准擅自动用明火作业，不采取安全防范措施从押金中扣除500—1000元。

6、未经批准，施工方擅自乱拉乱接电源，施工中损坏电视设备、线缆等设施，除负责恢复原有设备外，还应承担相应的经济赔偿。

十五、施工前，施工方应向物业公司缴交施工押金，尔后填写临时人员办证登记表，到物业公司办理施工人员临时出入证，每证需交押金20元。施工结束后，无违规行为，每个施工证除扣5元工本费外，其余则如数退还。
★招投标项目按中标价的2%缴交施工押金（上限为1万元）；未达到招投标项目按2000-10000元缴交施工押金年费。
十六、施工方所有违章扣款经后勤处确认后均由物业公司从施工押金中扣除，不够扣则从工程费用款中再扣除。

十七、未尽事宜，由物业服务中心、厦门理工学院后勤处及施工方及时商议协调解决。
                                            厦门邮政物业管理有限公司
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